福州市建设工程公开招标流程图（适用于资格预审项目）

监督、见证部门

招标流程

时限要求

市招标办

交易中心

随机抽取招标代理单位

至少提前24小时预约并上网公示

资格预审公告、资格预审文件、招标文件（含工程量清单、招标控制价）等材料备案

发售招标文件等材料

现场踏勘及招标质疑

招标文件的澄清与修改

确定中标人

公示中标结果

发放中标通知书、中标结果通知书

市招标办

发布资格预审公告4个工作日前

市招标办

发售期不得少于5日

市招标办

市招标办

市招标办

交易中心

市招标办

市招标办

市招标办

质疑应在招标文件开始发售之日起10日内提出

影响投标文件编制的，在投标截止时间至少15日前发出

自招标文件开始发售之日起至投标截止之日不得少于20日，在投标截止的同一时间开标，开标前评标区相关人员进入评标区，K、C值在投标人资格审查及投标文件响应性审查完成后随机抽取

公示期不得少于3日

招标人收到书面评标报告后15日内

公示期不得少于10日

招标人收到书面评标报告后15日内

开标

K、C值

抽取

评标专家随机抽取

评标

开标区

评标区

招投标情况书面报告备案

市招标办

自确定中标人之日起15日内

订立书面合同及合同备案

自中标通知书发出之日起30日内订立合同，自己订立合同之日起7日内备案

注：所有需要公示的内容均应在省级以上（含省级）发展改革部门和福州市建设行政主管部门指定的媒介上发布。                                                         2012年12月

建设行政主管部门

公示中标候选人（含唱标记录，投标总得分，业绩，废标和无效标的情况等内容）

市招标办

资格预审

市招标办

时限要求详见“资格预审流程图”